АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.02.2024г.                                                                                                                               № 1/2 –р.

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленных по избавлению от           «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории Тевризского городского поселения в 2024-2025 году

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» и создания привлекательности Тевризского городского поселения, организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Минстроя России от 29.12.2021 «1042/пр                 «территорий муниципальных образований», решением Совета Тевризского городского поселения от 26.10.2017 «Об утверждении Правил благоустройства территории Тевризского городского поселения»:

- Утвердить План – график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Тевризского городского поселения на 2024-2025 годы, согласно Приложению 1.

- Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Тевризского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Тевризского городского поселения                                                         С.В. Криживитский

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Тевризского городского поселения

от 13.02.2024г. №1/2-р.

План-график мероприятий,

Направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории Тевризского городского поселения 2024-2025 годы.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и рекламных конструкций, расположенных на территории Тевризского городского поселения нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства территории Тевризского городского поселения | В течении текущего года | Специалист по благоустройству Администрации поселения |
| 2 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений (при необходимости), в т.ч. разработка местных регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок | В течении текущего года | Специалист по благоустройству Администрации поселения |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства | постоянно | Специалист по благоустройству Администрации поселения |
| 4 | Проведение информационно – разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | По факту выявленных нарушений | Специалист по благоустройству Администрации поселения |
| 5 | Разработка и внедрение современной системы городской навигации (комплексов знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования) | По выходу методических рекомендаций Минстроя России | Специалист по благоустройству Администрации поселения |